ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA AGROPECUARIA DE MANABÍ
MANUEL FÉLIX LÓPEZ

MAESTRÍA EN DISEÑO WEB Y DESARROLLO DE APPS
II COHORTE PARALELO A

TEMA:

PROYECTO INTEGRADOR DEVOPS - FASE 1

DIAGNÓSTICO Y PLANIFICACIÓN

SISTEMA SELECCIONADO:

SISTEMA WEB CRUD PARA LA GESTIÓN DE USUARIOS

AUTOR:

CRISTHIAN ALFREDO ZAMBRANO ZAMBRANO

MÓDULO: DEVOPS

DOCENTE: MG. ENRIQUE JAVIER MACÍAS ARIAS

AGOSTO DE 2026

01 · CONTEXTO Y FLUJO

# Sistema web CRUD para la gestión de usuarios

Aplicación académica que centraliza la creación, consulta, actualización y eliminación de usuarios, además de asignar roles. Beneficia a administradores y personal de soporte que requieren mantener registros consistentes mediante una interfaz web.

| Capa | Tecnologías | Responsabilidad |
| --- | --- | --- |
| Frontend | React 18, TypeScript, Vite y Mantine | Interfaz, formularios, tabla y consumo de la API REST. |
| Backend | Node.js, Fastify, TypeScript y Prisma | Reglas del CRUD, validación básica y acceso a datos. |
| Datos | PostgreSQL 17 | Persistencia de usuarios. |
| Ejecución | Docker y Docker Compose | Construcción y coordinación de tres servicios. |

## 1.1  Arquitectura actual

| 1 Administrador | 2 Frontend React | 3 API Fastify | 4 Prisma | 5 PostgreSQL |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Figura 1. Flujo de solicitudes en la arquitectura actual.

## 1.2  Flujo actual del código al despliegue

La línea base corresponde a la práctica recibida. No existe CI/CD: una persona modifica, construye, valida y publica; las esperas no están medidas y la evidencia se limita a la consola y a la comprobación visual.

| 1 Modificar código | 2 Guardar cambios | 3 Compose build | 4 Instalar dependencias | 5 Prisma db push | 6 Probar manual | 7 Publicar manual |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Figura 2. Si la comprobación falla, el desarrollador corrige y repite manualmente el flujo.

| Etapa | Responsable/evidencia | Actividad manual o riesgo |
| --- | --- | --- |
| Código e integración | Desarrollador; archivos y commit | Revisión sin validación automática. |
| Build y datos | Contenedores; salida de consola | Dependencias y db push al arrancar. |
| Prueba y aprobación | Desarrollador; navegador | CRUD manual, sin suite ni criterio independiente. |
| Despliegue/operación | Desarrollador; consola y logs | Sin pipeline, rollback, alerta o medición. |

02 · DIAGNÓSTICO

# Cuellos de botella, actividades manuales y riesgos

La prioridad combina impacto y probabilidad de 1 (bajo) a 3 (alto). La puntuación es su producto; los valores 9 se atienden primero.

| Hallazgo/tipo | Causa y evidencia | Consecuencia | I×P |
| --- | --- | --- | --- |
| Sin CI/CD Proceso/herramienta | Toda validación depende de comandos locales. | Errores tardíos y baja trazabilidad. | 3×3=9 |
| Sin pruebas Proceso | No existen suites unitarias, API o e2e. | Regresiones, retrabajo y aprobación subjetiva. | 3×3=9 |
| Dependencias vulnerables Seguridad | npm audit: 2 hallazgos frontend y 6 altos backend. | Riesgo de cadena de suministro. | 3×3=9 |
| Credenciales originales Seguridad | Contraseña en .env y Compose; retirada del repositorio. | Exposición y acceso no autorizado. | 3×2=6 |
| Sin observabilidad Operación | Logs reactivos, sin métricas o alertas. | Detección y diagnóstico tardíos. | 2×3=6 |
| Sin rollback/respaldo Continuidad | No existe runbook o restauración probada. | Mayor indisponibilidad o pérdida de datos. | 3×2=6 |

## 2.1  Diagnóstico CALMS

| Dimensión | Estado actual | Brecha y respuesta |
| --- | --- | --- |
| Cultura | Responsabilidad concentrada en una persona. | Compartir decisiones y revisar fallos sin culpa. |
| Automatización | Compose reproduce los servicios. | Automatizar build, pruebas, seguridad y entrega. |
| Lean | Arquitectura simple. | Reducir lotes y retrabajo con validación temprana. |
| Medición | Logs de Fastify, sin línea base. | Recopilar DORA, cobertura e incidentes. |
| Sharing | Código recibido como ZIP. | Repositorio, README, diagramas y runbook. |

| Prioridad inmediata | Automatizar compilación y pruebas, bloquear secretos y visibilizar dependencias vulnerables antes de automatizar el despliegue. |
| --- | --- |

03 · PROPUESTA INICIAL

# Adopción DevOps incremental y medible

| Objetivo | Reducir errores manuales y hacer reproducible, segura y medible la entrega mediante validaciones tempranas, configuración protegida y retroalimentación operativa. |
| --- | --- |

## 3.1  Alcance y arquitectura preliminar

| Dentro del alcance | Fuera del alcance inicial |
| --- | --- |
| GitHub; commits y revisión; CI; pruebas; SAST; auditoría de dependencias/secretos; imágenes Docker; QA; observabilidad y rollback. | Kubernetes, alta disponibilidad multirregión y despliegue automático a producción: añadirían complejidad antes de estabilizar el flujo. |

| 1 Push | 2 Build | 3 Pruebas | 4 Seguridad | 5 Imagen | 6 QA | 7 Desplegar | 8 Observar |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Figura 3. Flujo propuesto con retroalimentación desde operación.

## 3.2  Trazabilidad problema-práctica-métrica

| Problema | Práctica/herramienta | Métrica | Resultado |
| --- | --- | --- | --- |
| Validación manual | CI con GitHub Actions o Jenkins. | Lead time/frecuencia | Evidencia automática. |
| Pruebas inexistentes | Pruebas unitarias y API. | Cobertura/fallos | Menos regresión. |
| Dependencias/secretos | npm audit, Dependabot, SAST y Secrets. | Hallazgos/versión | Riesgo visible temprano. |
| Detección tardía | Logs, métricas y OpenTelemetry. | Detección/MTTR | Respuesta más rápida. |
| Recuperación incierta | Imágenes, rollback, respaldo y runbook. | MTTR/restauración | Continuidad verificable. |

## 3.3  Roadmap de 90 días

| Periodo | Cultura | Proceso | Técnica/evidencia |
| --- | --- | --- | --- |
| 0-30 | Responsabilidad compartida. | Commits, revisión y criterios mínimos. | CI de build + secretos; resultado por cambio. |
| 31-60 | Revisión sin culpa. | Aceptación y rollback. | Pruebas, SAST y dependencias visibles. |
| 61-90 | Revisión de métricas. | Cambios pequeños y aprobación QA. | Imágenes, observabilidad y runbook. |

04 · MEDICIÓN Y CIERRE

# Línea base, metas y gestión de riesgos

No se inventan cifras históricas: la ausencia de medición es parte del diagnóstico. En los primeros 30 días el pipeline y el registro de incidentes generarán una línea base reproducible.

| Métrica | Base | Obtención | Meta a 90 días |
| --- | --- | --- | --- |
| Lead time | No medido | Commit a despliegue según CI/CD. | Línea base y tendencia descendente. |
| Frecuencia | No registrada | Despliegues exitosos por mes. | Al menos 2 controlados/mes. |
| Fallos del cambio | No medida | Rollback o corrección / total. | Menor al 20 % tras la base. |
| Recuperación | No medido | Incidente a restauración. | Runbook y menos de 60 min. |
| Cobertura | 0 % / sin suite | Reporte automático del pipeline. | 60 % en lógica crítica. |

## 4.1  Riesgos del cambio y controles

| Riesgo | Control y evidencia |
| --- | --- |
| Seguridad/privacidad | .env excluido, secretos protegidos, escaneo por commit, minimización y retención de logs. |
| Continuidad | Healthchecks, respaldo/restauración, imágenes versionadas, rollback y runbook probado. |
| Adopción | Automatización gradual, guía de contribución y revisión mensual de métricas. |

## 4.2  Conclusiones

El sistema es apropiado porque integra interfaz, API y base de datos, pero su flujo original depende de validaciones y despliegues manuales. Los cuellos críticos deben resolverse primero con compilación, pruebas y seguridad tempranas; después, entrega controlada, observabilidad y recuperación. La propuesta conecta cada problema con una práctica, evidencia y métrica, por lo que permite evaluar mejoras sin comparar personas ni inventar datos.

## Referencias (APA 7)

DORA. (2024). Accelerate State of DevOps Report 2024. Google Cloud.

ESPAM MFL. (2026). Guía de estudio: Unidad 1 DevOps. Maestría en Diseño Web y Desarrollo de Apps.

ESPAM MFL. (2026). Presentación DevOps, Unidad 1, Sesiones 1-3 [Diapositivas de clase].

Kim, G., Humble, J., Debois, P., Willis, J., & Forsgren, N. (2021). The DevOps handbook (2nd ed.). IT Revolution.

| Repositorio público | https://github.com/cazzSoft/proyecto-integrador-devops-fase1 |
| --- | --- |